Estudo de Viabilidade

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeiro e Jurídica para Concessão Patrocinada por Pactuação Público-Privada do

Complexo Turístico e Cultural de Ipiabas, Barra do Piraí-RJ,

para implantação, gestão e infraestrutura.

Sumário

CAPÍTULO I

1.	INTRODUÇÃO	04

2.	ENTENDENDO O SEGMENTO	04

2.1 	A relação turismo e cultura	04

2.2	Conceituação e Características do Turismo Cultura	06

2.3	Atividade Turística	06

2.4	Vivência	06

2.5	Patrimônio histórico e cultural e eventos culturais	06

2.6	Valorização e promoção dos bens materiais e imateriais da cultura	07

2.6.1	Turismo Religioso	07

2.6.2	Turismo Étnico	08

2.7	O turista cultural	09

3.	TEMATIZAÇÃO – SEGMENTO	10

3.1 	Aspectos gerais e estruturação do segmento	10

3.1.1	Planta 1 – anexo	10

3.1.2 Planta 2 – anexo	11

3.2	Estrutura física concedida à Concessão Administrativa	11

3.2.1	Planta 3 – Anexo	12

3.2.2	Reestruturações	12

3.3 Serviços e atividades ofertadas	13

3.3.1	Complexo Cultural e Turístico de Ipiabas	13

3.3.2	Avião do Metaverso	13

3.3.3	Passeio de Maria Fumaça	14

3.3.4	Trem de Gelo	14

3.3.5	Casa dos Sonhos	14

3.3.6	Estação Cultural de Ipiabas	14

3.4	Agregando valor a temática	14

3.4.1	Das especifidades técnicas da locomotiva (Maria Fumaça)	15

3.4.2	Das espec. técnicas do Boeing 727/200 (Avião do Metaverso)	16

3.4.3	Das espec. técnicas do vagão trem de prata (Trem de Gelo)	17

3.4.4	Das especifidades técnicas da área de lazer (Casa dos Sonhos)	18

4.	PÚBLICO-ALVO - OFERTA E DEMANDA QUANTITATIVA E QUALITATIVA	19

4.1	Oferta e demanda	19

4.2	Demanda quantitativa	20

4.3	Demanda qualitativa	20

5.	DESENVOLV. SUSTENTÁVEL E AS CONTRATAÇÕES DO PODER PÚBLICO	20

CAPÍTULO II

6.	PLANO DE NEGÓCIO	21

6.1	Modelo de investimento	21

6.1.1	Capex	22

6.1.2	Depreciação	22

6.2	Modelo de Receita	22

6.2.1	Receitas	22

6.2.2	Contraprestação Mensal	23

6.2.3	Receitas acessórias	23

6.2.4	Receita Bruta Concessão	24

6.2.5	Receita Total da Concessão	25

6.3	Modelo de Custos e Despesas	25

6.3.1	Custos e despesas para Concessão	25

6.3.2	Tributos	25

6.4	Da Gratuidade	26

6.5	Taxa de Retorno	26

6.5.1	Taxa TIR	27

CAPÍTULO III

7.	FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA	27

7.1	Aspectos legais	27

7.1.1	Fundamentação legal	28

7.2	Receita Corrente Líquida Anual (2020)	31

8.	CONCLUSÃO FINAL DO ESTUDO	31

- INTRODUÇÃO

A pluralidade da cultura brasileira tem sido aclamada pelos governos e pela sociedade como uma das principais características de patrimônio do país ao lado dos recursos naturais o que pode significar para o turismo a possibilidade de estruturação de novos produtos diferenciados com o consequente aumento do fluxo de turistas. O grande mérito desta possibilidade é fazer do turismo uma atividade capaz de promover e preservar a nossa cultura, natureza e economia. Nesse caso, cultura e turismo reunidos numa única oferta de projeto configurando diretamente a oferta de integração da Sociedade em condições igualitárias, para todos os usuários.

Caracteriza-se como turismo cultural, que se materializa, quando o turista é motivado a se deslocar especialmente com a finalidade de vivenciar aspectos e situações que podem ser considerados particularidades da cultura.

Porém, o inegável potencial do Brasil para este segmento está longe de ser aproveitado em sua magnitude, a maioria dos produtos e ofertas turísticas carece de qualificação e há ainda muito a ser trabalhado para se chegar à competitividade e a sustentabilidade.

O Ministério do Turismo define produto turístico como: “o conjunto de atrativos equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidade e; ofertado de forma organizada por um determinado preço.” Diante disso, o MTur, a orientar o desenvolvimento dos produtos turísticos utiliza a roteirização e a segmentação com estratégias, por entender serem imprescindíveis ações que permitam o fortalecimento do capital social e a consequente e concomitante promoção e preservação da cultura brasileira como atrativo turístico e como patrimônio. Dessa forma, a promoção de um produto roteirizado ou não com base em seu segmento principal, não inviabiliza que vários outros segmentos possam ser trabalhados em outros tantos roteiros, a depender dos potenciais atrativos e do público que se queira buscar.  Para tanto é preciso que sejam observados alguns aspectos referentes às especificidades de cada segmento turístico.

- ENTENDENDO O SEGMENTO DE MERCADO NO SETOR PÚBLICO

2.1	A relação turismo cultura

Pode-se situar a origem da relação Turismo e cultura no Grand Tour europeu, quando os aristocratas e mais tarde a burguesia viajavam principalmente para contemplar monumentos, ruínas e obras de arte dos antigos gregos e romanos.

Desdes os primórdios tempos até a atualidade, a cultura continuou a ser uma das principais razões para a viagem; com o tempo, modificou-se, porém, a forma como os inúmeros turistas visitam atrativos turísticos culturais.

Entende-se que todos os povos são detentores de cultura. Esta é definida como "a totalidade ou o conjunto da produção, de todo o fazer humano de uma sociedade, suas formas de expressão e modos de vida". A própria noção de cultura anteriormente ligada à ideia de civilização ampliou-se e passou a incluir todas as formas de ser e fazer humanos.

Quanto aos estudos específicos sobre a relação turismo e cultura, pode-se afirmar que foram iniciadas a partir dos anos 60, pelos antropólogos. Nessa década e na seguinte, o turismo passou a ser apontado como alternativa para o desenvolvimento mundial, inclusive no Brasil, embora de forma incipiente. No entanto, o modo como a atividade turística foi implementada em muitos lugares revelou-se danosa ao patrimônio cultural ou ineficaz como estratégia de promoção, quer pela falta de recursos humanos especializados, pela visitação descontrolada, pelo desrespeito em relação à identidade cultural local, pela imposição de novos padrões culturais, especialmente em pequenas comunidades, quer pelo despreparo do próprio turista para a experiência turística cultural.

Esse contexto sinalizou para a necessidade de se programar ações conjuntas, planejadas e geridas entre as áreas de turismo e de cultura, e de se contemplar o respeito à identidade cultural e à memória das comunidades na atividade turística. O patrimônio cultural, mais do que atrativo turístico, é fator de identidade cultural e de memória das comunidades, fonte que as remete a uma cultura partilhada, a experiências vividas, a sua identidade cultural e, como tal, deve ter seu sentido respeitado.

A opção pelo desenvolvimento turístico deve conciliar-se aos objetivos de manutenção do patrimônio, do uso cotidiano dos bens culturais e da valorização das identidades culturais locais. O uso turístico deve sempre atuar no sentido do fortalecimento das culturas. Assim, a atividade turística é incentivada como estratégia de preservação do patrimônio, em função da promoção de seu valor econômico.

Praticando esses pressupostos, algumas iniciativas de implementação de políticas públicas de turismo têm despertado o sentimento de orgulho nas comunidades em relação à sua identidade cultural. Práticas culturais, antes esquecidas, vêm sendo resgatadas e o patrimônio preservado, mesmo face às influências da globalização e da tendência à padronização de expressões, bens e; serviços culturais e turísticos.

Pode-se dizer que a relação cultura e turismo fundamentam-se em dois pilares: o primeiro é a existência de pessoas motivadas em conhecer culturas diversas e o segundo é a possibilidade de o turismo servir como instrumento de valorização da identidade cultural, da preservação e conservação do patrimônio, e da promoção econômica de bens culturais.

Algumas viagens configuram um tipo especial de turismo, denominado Turismo Cultural, cujos marcos conceituais e abrangência abordam-se a seguir.

2.2 	Conceituação e características do Turismo Cultural

Diante da abrangência dos termos turismo e cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e o IPHAN, e com base na representatividade da Câmara Temática de Segmentação do Conselho Nacional de Turismo, estabeleceu um recorte nesse universo e dimensionou o segmento na seguinte definição:

“Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura.”

A compreensão do significado dos termos empregados neste conceito permite visualizar as características básicas e o dimensionamento atribuído ao Turismo Cultural no país.

2.3	Atividades turísticas

Entende-se por atividades turisticas aquelas realizadas em função da viagem de Turismo Cultural, tais como:

- Transporte;

- Agenciamento;

- Hospedagem;

- Alimentação;

- Recepção;

- Eventos;

- Recreação e entretenimento;

- Outras atividades complementares.

2.4	Vivência:

A definição de Turismo Cultural está relacionada à motivação do turista, especificamente a de vivenciar o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, de modo aexperienciá-los e preservar a sua integridade. Vivenciar implica, essencialmente, em duas formas de relação do turista com a cultura ou algum aspecto cultural: a primeira refere-se ao conhecimento, aqui entendido como a busca em aprender e entender o objeto da visitação; a segunda corresponde a experiencias participativas, contemplativas e de entretenimento, que ocorrem em função do objeto de visitação.

2.5	Patrimônio histórico e cultural e eventos culturais:

Considera-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material e imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades. São bens culturais de valor histórico, artístico, científico, simbólico, passiveis de tornarem-se atrações turísticas: arquivos, edificações, conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas; museus e outros espaços destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais; manifestações como música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e celebrações. Os eventos culturais englobam as manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição de patrimônio, incluindo-se nesta categoria os eventos gastronômicos; religiosos; musicais; de dança, teatro, cinema, exposições de arte e; de artesanato, dentre outros.

2.6	Valorização e promoção dos bens materiais e imateriais da cultura:

A utilização turística dos bens culturais pressupõe sua valorização, promoção e a manutenção de sua dinâmica e permanência no tempo como símbolos de memória e de identidade.

Valorizar e promover significa difundir o conhecimento sobre esses bens e facilitar seu acessoe usufruto a moradores e turistas. Significa também reconhecer a importância da cultura narelação turista e comunidade local, aportando os meios para que tal relação ocorra de formaharmônica e em benefício de ambos.

Convém ressaltar que os deslocamentos motivados por interesses religiosos, místicos, esotéricos, cívicos e étnicos são aqui entendidos como recortes no âmbito do Turismo Cultural e podem constituir outros segmentos para fins específicos: Turismo Cívico, Turismo Religioso, Turismo Místico e Esotérico e Turismo Étnico. O Turismo Gastronômico, entre outros, pode também instituir-se no âmbito do Turismo Cultural, desde que preservados os princípios da tipicidade e identidade. Citaremos a seguir os principais, em breve síntese.

Do presente relacionado à pátria: fatos, acontecimentos, situações, personagens e monumentos referentes a feitos políticos e históricos.

Cabe ressaltar que os deslocamentos turísticos característicos desse tipo de turismo ocorrem tanto no país do turista quanto em pátrias estrangeiras. As temáticas envolvidas podem relacionar-se à política municipal, estadual, nacional ou internacional.

    - Turismo Religioso

Turismo Religioso configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas.

Está relacionado às religiões institucionalizadas tais como as de origem oriental, afro-brasileiras, espiritas, protestantes, católica, compostas de doutrinas, hierarquias, estruturas, templos, rituais e sacerdócio.

A busca espiritual e a prática religiosa, neste caso, caracterizam-se pelo deslocamento alocais e para participação em eventos para fins de:

- Peregrinações e romarias;

- Retiros espirituais;

- Festas e comemorações religiosas;

- Apresentações artísticas de caráter religioso;

- Encontros e celebrações relacionados à evangelização de fiéis;

- Visitação a espaços e edificações religiosas (igrejas, templos, santuários, terreiros);

- Realização de itinerários e percursos de cunho religioso e outros.

Muitos locais que representam importante legado artístico e arquitetônico de religiões e crenças são compartilhados pelos interesses sagrados e profanos dos turistas. As viagens motivadas pelo interesse cultural ou pela apreciação estética do fenômeno ou do espaço religioso serão, para efeitos deste documento, consideradas simplesmente como Turismo Cultural.

Há atualmente uma tendência pela busca de novas religiosidades ou nova espiritualidade, desvinculadas das religiões tradicionais, o que se dá pela manifestação de crenças, rituais e práticas alternativas, associadas ao misticismo e ao esoterismo.

Nesse contexto, o turismo refere-se ao deslocamento de pessoas para estabelecer contato e vivenciar tais práticas, conhecimentos e estilos de vida que configuram um aspecto cultural diferenciado do destino turístico. Dentre as atividades típicas desse tipo de turismo podem-se citar as caminhadas de cunho espiritual e místico, as práticas de meditação e deenergização, entre outras.

2.6.2 	Turismo Étnico

O Turismo Étnico constitui-se de atividades turísticas envolvendo a vivência de experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade de grupos étnicos. O turista busca, no caso, estabelecer um contato próximo com a comunidade anfitriã, participar de suas atividades tradicionais, observar e aprender sobre suas expressões culturais, estilos de vida e costumes singulares. Muitas vezes, tais atividades podem articular-se como uma busca pelas próprias origens do turista, em um retorno às tradições de seus antepassados.

Esse tipo de turismo envolve as comunidades representativas dos processos imigratórios europeus e asiáticos, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e outros grupos sociais que preservam seus legados étnicos como valores norteadores de seu modo de vida, saberes e fazeres.

Para desenvolver o segmento de Turismo Cultural e suas derivações é necessário, em primeiro lugar, saber quais são as suas principais caracteristicas e abrangências. É também fundamental compreender as motivações e o perfil dos turistas que buscam as experiências expressas nesse segmento, que desempenha importante papel no processo de caracterização e fortalecimento da identidade de um território.

2.7 	O turista cultural

As pesquisas denominadas “pesquisas de demanda", permitem conhecer as preferências e necessidades do turista e elaborar produtos adequados a cada perfil consumidor. No caso deste segmento, é também importante saber quais atividades têm a preferência do turista e como elas podem ser organizadas como parte da programação de uma viagem.

De modo geral, pode-se afirmar que não existem pesquisas desse tipo no Brasil. É certo que a amplitude de interesses e de motivações em relação à cultura requer uma série de estudos, mas alguns trabalhos em outros países podem ser utilizados nessa tarefa, como no caso do México, que aponta a existência de dois tipos de turistas que visitam atrativos culturais em seus deslocamentos:

- aqueles com interesse específico na cultura, isto é, que desejam aprofundar-se na compreensão das culturas visitadas e se deslocam especialmente para esse fim.

- aqueles com interesse ocasional na cultura, possuindo outras motivações que o atraem ao destino, relacionando-se com a cultura apenas como uma opção de lazer.

Esses turistas, muitas vezes, acabam visitando alguns atrativos culturais, embora não tenham se deslocado com esse fim, e, apesar de não se configurarem como público principal do que conceituamos de turismo Cultural, são também, importantes como destino, devendo ser considerado para fins de estruturação e promoção do produto turístico. Diante da escassez de informação sobre o assunto, sugerem-se alguns procedimentos para levantar o perfil do consumidor desse turismo:

- Verificar a existência de pesquisas relacionadas ao assunto, principalmente as que apontem o perfil e a motivação do turista em visitar a os atrativos culturais da região, nos órgãos oficiais de oferta de turismo, nas instituições, dentre outros...

- Realizar pesquisas direcionadas ao tema na região.

- TEMATIZAÇÃO - SEGMENTO

A tematização é entendida como o processo de ressaltar a identidade cultural de determinado produto a partir de um tema que gire em torno de personagens ou; momentos históricos e ou; eventos econômicos específicos. Embora o tema estabelecido seja preponderante na promoção do produto, isso não inviabiliza que em um mesmo produto possuam vários outros subprodutos agregados.

Tematizar é importante para fins de planejamento e organização de um produto de acordo com a identidade que se quer dar ao atrativo ao lugar e a região.

3.1 	Aspectos gerais e estruturação do segmento

3.1.1	Planta 1 – anexo

3.1.2	Planta 2 – Anexo

3.2	Estrutura física concedida à Concessão Administrativa

A estrutura que será concedida a concessionaria contrata pela Concessão administrativa, está situada ao endereço: Praça: Ipiabas - Barra do Piraí-RJ e contemplará apenas o espaço físico delimitado pelas plantas fornecidas nesse estudo, com a aeronave modelo “Boeing 727/200”, o vagão de passageiros denominado “trem de prata”, a área denominada “Casa dos Sonhos” e; o a locomotiva denominada “Maria Fumaça”, nos respectivos locais especificados na planta arquitetônica do item 3.2.1.

3.2.1	Planta 3 - Anexo

    - Todas as demais reestruturações, tais quais:

No espaço e Equipamentos Turísticos da Concessão Patrocinada:

-	Paisagismo;

- 	Observar as condições de acesso aos equipamentos;

- 	Providenciar a sinalização turística e interpretativa dos equipamentos;

- 	Providenciar, planejar e implementar rotas de visitação nos

Equipamentos;

- 	Providenciar recepção e banheiros nos equipamentos;

- 	Estabelecer a capacidade de suporte de cada equipamento;

- 	Conceder incentivos que permitam a concessionária promover a

preservação e a conservação do patrimônio;

- Capacitar agentes administrativos e ou monitores para ofertar

informações sobre o complexo cultural de turismo;

- 	Capacitar Gestor;

- 	Prever espaços para realização de apresentações artísticas, oficinas e

outras atividades culturais provisionadas como eventos;

- 	Planejar e desenvolver atividades, feiras culturais eventos culturais

atrativos a turistas e sua interação regional;

-	Reformas, temáticas, manutenções, pessoal e demais insumos

utilizados para o perfeito funcionamento dos equipamentos turísticos

(aeronave modelo boeing 727/200, que será denominada “Avião do

Metaverso”; réplica da locomotiva Baldwin, que será denominada

“Passeio de Maria Fumaça”, vagão do trem de prata, que será

denominado “Trem de Gelo”; estação ferroviária reformada, que será

denominada “Estação Cultural de Ipiabas” e; área de lazer com

simuladores, charrete elétrica e brinquedos que será denominada

“Casa dos Sonhos”) da concessão patrocinada, serão de

responsabilidade da concessionária;

3.3 	Serviços e atividades ofertadas:

3.3.1	Complexo Cultural e Turístico de Ipiabas: contará com eventos culturais, como shows artísticos, com a promoção de artistas locais, feiras de livros e demais propostas apresentadas ao parceiro público, aprovada e com contraprestação pecuniária, estimadas e reservada aos eventos, dentro desse estudo de referência.

    - Avião do Metaverso: Dentro de um Boeing 727, os visitantes irão acessar um espaço multissensorial com metaverso, em realidade virtual e aumentada. Experiências entre passado e futuro, os benefícios da preservação ambiental, como vem sendo trabalhado em toda a região do Vale do Café, e a influência desse cuidado a longo prazo. Todos os vídeos deverão ser aprovados previamente pelo parceiro público, juntamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA;

    - Passeio de Maria Fumaça: A locomotiva fará um passeio de 5 minutos até a Vila Histórica (Construída no início dos anos 1870 pelo lendário Capitão Mata-Gente, foi utilizada por tropas militares durante a Revolução Liberal. Um conjunto de construções de época composto por um Casarão, casarios coloniais, e a Igreja Nossa Senhora da Piedade, com paisagismo e ambientação de época), retornando posteriormente para a Praça, conforme a planta dos trilhos, de acordo com a demanda turística, otimizando tempo e custo e benefício.

    - Trem de Gelo: Com temática no estilo “Bar de Gelo”. Um ambiente à 20 graus abaixo de zero onde os visitantes vivenciarão a experiência de estar em uma verdadeira geleira. Oferece drinks exclusivos, em um ambiente único;

    - Casa dos Sonhos: Um local lúdico que nos fará relembrar a alegria da infância, com diversas brincadeiras. Lá é contada a história do video game, além de simuladores de última geração, um quarto gamer com todos os objetos feitos em escala ampliada, e um museu de ilusões. Duas charretes com design moderno e energia limpa sairão da Casa dos Sonhos para passeios em visitas aos pontos turísticos históricos e naturais de Ipiabas.

    - Estação Cultural de Ipiabas: A histórica estação, totalmente revitalizada, abrigará boa gastronomia e um espaço cultural, onde diversos eventos serão realizados. Haverá na área coberta, restaurante, que será nossa única receita acessória, dessa concessão administrativa. Todas as atividades ofertadas nesse empreendimento, aos turistas, serão de forma gratuita, com exceção do restaurante, que contará com recursos próprios, para utilizar o espaço, portanto de forma privada, sob gestão da concessionária;

3.4	Agregando valor a temática

O cinema e a televisão podem agregar valor a um destino turístico transformando os cenários e recursos culturais em grandes atrativos. Quando esses forem palco para gravações de um filme ou minissérie novelas de cunho histórico principalmente, quando tais produções se tornam conhecidas podem estimular mais ainda o fluxo turístico para esses locais. Com essa valorização de ideia pensamos na composição de um avião para visitação pública, e a criação de cenários, como por exemplo uma vila histórica do século XIX e uma cascata artificial que atrairão diversos tipos de produções com temáticas diversas.

Tal fato deve ser visto como uma oportunidade de se trabalhar outros conteúdos presentes no local aproveitando o fluxo de turistas para promover a cultura local valorizando-a em sua totalidade de aspectos.

Temas com recorte de artes específicas cinema, TV dentre outros, são um conjunto de obras que trazem personificação histórica e de grande relevância para a cultura local e regional, especialidades gastronômicas. Conjunto de igrejas ou atrativos místicos e religiosos também tornam um conjunto de legados de uma comunidade étnica em atividades econômicas com um legado cultural na proposição de políticas públicas de turismo cultura e economia, consequentemente.

Buscando dinamizar as atividades capazes de se tornarem atrativos por si só, buscando através da criatividade agregar com novas possibilidades de integração à convivência em um espaço comum ofertado aos turistas usuários do complexo turístico cultural de Ipiabas trabalharemos com as possibilidades abaixo:

- Realização de feiras e exposições de artesanato; artistas locais, regionais; realização de feiras de alimentos e bebidas típicas; eventos sobre poesia; sarau; seresta; historiadores e; espetáculos ao ar livre ensinando momentos históricos e de personagens locais;

- Eventos com atividades lúdicas com temas culturais locais e regionais, através de oficinas de pintura, produção de vídeo, teatro e etc;

- Feiras literárias e;

- Outras manifestações culturais previamente aprovadas pelo parceiro público, juntamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA;

    - Das especifidades técnicas da locomotiva (Maria Fumaça)

Réplica de locomotiva a vapor inspirada no modelo Baldwin da década de 30, modelo americano, construída em aço nas proporções originais (escala de 1 por 1) composta de um vagão de suprimentos, chamado tender e um vagão de passageiros, sendo este conjunto instalado sob 800m de trilhos.

Locomotiva à vapor, modelo Baldwin 1931, 12 rodas, modelo americano.; altura aproximada de 3,80m; 12,0m de comprimento e 2,20m de largura, construída em aço, moldada e calandrada conforme projeto original; composta por uma máquina de fumaça elétrica programada por um timer, exalando fumaça não tóxica pela sua chaminé, periodicamente, conforme programação; apitos sonoros com sons fiéis aos dos apitos à vapor, através de cornetas eletrônicas programadas; reprodução do som do funcionamento da locomotiva produzido pelo vapor das válvulas de pressão com os movimentos das brassagens, através de equipamentos eletrônicos de som instalados no interior da caldeira; sino com características originais com acionamento manual de dentro da cabine do maquinista; a réplica da locomotiva é composta de todos os equipamentos externos, proporcionando total realismo ao projeto original, sendo válvulas, registros, tubulação de água, caixa de vapor, tubulação de ar, brassagens, pinos de lubrificação, rebites, suportes e caixas de areia, dentre outros.

    - Das especifidades técnicas da aeronave Boeing 727/200 (Avião do Metaverso)

A aeronave utilizada é o modelo Boeing 727/200. É uma aeronave de fuselagem estreita, produzida pela Boeing Commercial Airplanes. Em dezembro de 1960, o 727 foi lançado.

É alimentado por motores Pratt& Whitney JT8D turbo fans abaixo de uma cauda em T, uma em cada lado da fuselagem e um no centro através de um duto em S. Ele compartilha sua seção transversal da cabine da fuselagem superior e o cockpit com o 707. O 727-200 alongado voou em julho de 1967 e entrou em serviço com a Northeast Airlines em dezembro daquele ano. Transportava normalmente 134 passageiros em duas classes ou 155 em uma única classe.

Com foco na necessidade de integração social, CULTURAL E TURÍSTICA, é indetificada a possibilidade de oportunizar a toda sociedade, sem distinção, visitação mais entretenimento, como atração turística, disponibilizando uma aeronave no modelo Boeing 727-200, como um marco regional, sediado ao complexo cultural e turístico de ipiabas - Barra do Piraí-RJ, além de ser um diferencial cultural e turístico regional e até nacional.

O município de Barra do Piraí-RJ, através deste projeto, além de oportunizar entretenimento de qualidade aos seus turistas e munícipes, também estará possibilitando o conhecimento deste meio de transporte, menos acessível às classes D e E, por se tratar de um meio de transporte de alto custo. Transformando um projeto cultural e turístico, em ação de integração social.

A ideia de conhecer, utilizar, brincar e explorar esse meio de transporte, por tantas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, se torna mais real e possível, com a disponibilidade dessa estrutura.

Toda a tematização ofertada à população, será submetida a estudos e pesquisas de satisfação, que serão obrigatoriamente executadas pela Concessionária. Sendo identificada, insatisfação, ausência de demanda e obsolescência.

Neste caso, ficam a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA e a Concessionária, responsáveis por definirem uma nova estratégia de negócios, podendo o munícipio, intervir no empreendimento, nos atrativos, na temática e inovação em geral, visando sanar o problema apresentado, desde que sejam fundamentadas e justificáveis a aplicabilidade da solução encontrada. Todos os investimentos deverão ocorrer com recursos públicos, com o propósito de não haver desequilíbrio contratual, oriundos desse estudo.

O avião que estará disponibilizado para essa concessão para exploração turística, foi DOADO para a Prefeitura.

    - Das especifidades técnicas do vagão de passageiros trem de prata (Trem de Gelo)

O vagão é um dos carros de passageiros, estilo dormitório, do famoso TREM DE PRATA. Criado com o nome de Santa Cruz e rebatizado como Trem de Prata, o ramal fez história com charme na rota entre as duas maiores cidades do país. A história da rota noturna sobre trilhos entre as duas maiores cidades do Brasil remonta a 1949, quando uma composição desembarcou no Brasil, vinda dos Estados Unidos, e ganhou o nome de Santa Cruz. Na época, ela partia da Estação Roosevelt, ou da Luz, no centro de São Paulo, em direção à Estação Dom Pedro II, mais conhecida como Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Tratava-se de uma opção sofisticada que, com o passar das décadas, ficou cara demais.

A linha pública foi interrompida pela primeira vez em 1991 e, no mesmo ano, um consórcio privado venceu uma concorrência para explorá-la em formato de concessão por dez anos. Reformado, e rebatizado como Trem de Prata, voltou a circular em 1994 com partidas semanais, nessa fase entre as estações Barra Funda, em São Paulo, e Barão de Mauá, também chamada de Leopoldina, no Rio de Janeiro. Uma segunda composição começou a rodar no ano seguinte, o que tornou a periodicidade diária.

O trem contava com um um carro-bar, um carro-restaurante, dois vagões de bagagem e quatro de dormitórios - dotados de quarenta cabines duplas ocupadas por oitenta passageiros e atendidas por 24 tripulantes. A uma velocidade de 60 quilômetros por hora, a viagem ferroviária durava nove horas e meia pelos 516 quilômetros de trilhos - partia às 20h30 e chegava ao Rio às 6 da manhã.

Poucos anos depois, no entanto, a rota passou a sofrer com atrasos frequentes e a concorrência do avião. Nesse período, o bilhete do trem custava até 120 reais (com direito a um café da manhã), o dobro da média da ponte aérea. Em seus últimos tempos, houve ocasiões em que o Trem de Prata realizou o percurso Rio-São Paulo com menos de dez passageiros em seus vagões. A derradeira viagem ocorreu em 29 de novembro de 1998.

    - Das especifidades técnicas da área de lazer (Casa dos Sonhos)

Um espaço formado com containers personalizados, preparado especialmente para entreter pessoas de todas as idades. Local lúdico que nos fará relembrar a alegria da infância, com diversas brincadeiras. Lá será contada a história do video game, além de simuladores de última geração, um quarto gamer com todos os objetos feitos em escala ampliada, e um museu de ilusões. Duas charretes com design moderno e energia limpa sairão da Casa dos Sonhos para passeios em visitas aos pontos turísticos históricos e naturais de Ipiabas.

- PÚBLICO-ALVO - OFERTA E DEMANDA QUANTITATIVA E QUALITATIVA

4.1	Oferta e demanda

Atualmente os atrativos de turismo e cultura no município de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, acontecem principalmente devido aos eventos realizados pelo próprio Poder Público. Rota da Cerveja, Carnaval, Exposição Agropecuária do Sul Fluminense, Festival de Inverno, Arraiá de Ipiabas, Festa do Trabalhador e os festejos de Natal se juntam ao evento privado Rock in Cover que juntos atraem os turistas de todo o Brasil.

A integração potencial desse setor dentro do turismo no município de Barra do Piraí é de suma importância, uma vez identificada a construção, motivação, arrecadação e desenvolvimento do município através desse movimento.  Entretanto vislumbramos a necessidade de contribuição e ressaltamos aqui com a fundamentação jurídica apresentada, que o desenvolvimento socioeconômico, cultural e de turismo também é de competência e dever do estado. Ainda que todo o mercado privado busque dentro da legalidade estabelecida pelo setor, respaldo, prospecção, amplitudes econômicas e reestruturação por embasamentos que desenvolvam o município; é chegada a hora de se oportunizar mudanças atrativas para este segmento na busca do desenvolvimento socioeconômico cultural turismo e sustentável.

Informações ofertadas por sítios eletrônicos, como por exemplo o Férias Brasil (feriasbrasil.com.br/barradopirai)

A Fazenda Alliança é um exemplo de restauração sustentável - levou quatro anos para recuperar a casa originalmente construída em 1861. A propriedade especializou-se em criação de búfalas e produção de hortas orgânicas. E desde 2016 voltou a plantar café! Suas refeições incluem pratos à base de Pancs (plantas alimentícias não convencionais) colhidas na fazenda. O programa "Um dia na fazenda" inclui lanche de boas-vindas, visita guiada histórica, circuito do café, horta, pomares, cafezais, carneiros e búfalas no entorno do circuito e almoço com produtos orgânicos da fazenda.

Já a São João da Prosperidade, construída entre 1820 e 1830, possui um casarão que preserva as características originais e é uma das poucas que ainda possui ruínas das senzalas.

Os fãs da natureza fazem a festa na cachoeira de Ipiabas. Formada por duas quedas, uma de 3,5 metros e outra de cinco metros, oferece deliciosas duchas e piscina natural. A vegetação ao redor é repleta de árvores e cipós e plantas, formando uma bela mata fechada. O acesso é pela estrada Dr. Luiz Novaes.

No mês de julho, algumas fazendas históricas foi palco para o Festival do Vale do Café. O evento tem intensa programação musical, com ritmos que vão do clássico ao samba, passando pelo chorinho e bossa-nova. Há apresentações também nas praças, igrejas e fazendas das cidades vizinhas, como Valença, Vassouras, Piraí e Mendes.

Com esta programação o turista aproveita para visitar o distrito de Ibiapas, com bons restaurantes e lojinhas de artesanato.

4.2	Demanda quantitativa

Atualmente o público que busca a oferta do vale do café na região de Barra do Piraí atende as classes B e C respectivamente onde a integração da população às políticas públicas de turismo é uma proposta imprescindível para esta gestão. Portanto, um dos objetivos para a implantação da concessão Patrocinada para este objeto, é o aumento da demanda de turismo cultural e consequentemente, um aumento da oferta, através dos atrativos deste empreendimento.

Último estudo para a produção da estatística do turismo em Barra do Piraí-RJ, estima-se a demanda de 86.016 turistas no ano de 2023.

4.3	 Demanda qualitativa

Através da oferta da prospecção e implantação de Concessão Patrocinada por Parceria Público-Privada-PPP em um espaço de turismo cultural no centro de Ipiabas, poderemos almejar e buscar demandas dos públicos de todas as classes, os quais poderão participar da inserção e integração ao convívio público de espaços coletivos, devido o empreendimento oferecer custo acessível aos seus usuários. Sendo sua utilização ofertada através de taxa mínima no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) para a utilização dos atrativos (Casa dos Sonhos; Trem de Gelo; Passeio de Maria Fumaça e; Avião do Metaverso).

- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

A administração pública direta e indireta tem por dever e obrigação promover o desenvolvimento sustentável, nas contratações públicas.

O desenvolvimento sustentável é um dever do estado democrático de direito, para que possamos coletivamente, dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade, das mudanças climáticas e do meio ambiente, bem como o desenvolvimento humano e social.

O decreto federal nº 7746 de 05 de junho de 2012, regulamenta a estrutura do estado, para proposição das contratações públicas neste formato, como obrigatoriedade.

Diante o exposto, este estudo demonstra e propõe grande preocupação com o coletivo cultural, social e econômico, através de ações sustentáveis, fundamentado pelo princípio da legalidade e eficiência respectivamente.

CAPÍTULO II

- PLANO DE NEGÓCIO

Este Plano de Negócios de Referência tem como objetivo apresentar os aspectos e premissas utilizados na análise de viabilidade econômico-financeira do projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão Patrocinada para a Implantação, Gestão e Infraestrutura do Complexo Cultural e Turístico de Ipiabas no município de Barra do Piraí-RJ.

Este documento é apenas referencial e, portanto, possui caráter não vinculante. Os futuros licitantes deverão elaborar suas próprias premissas econômico-financeiras.

A não materialização das premissas apresentadas neste Plano de Negócios de Referência não enseja, por si só, direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a nenhuma das partes.

A despeito das informações constantes neste Plano de Negócios de Referência, é de exclusiva responsabilidade e risco dos LICITANTES o exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à CONCESSÃO, a coleta de dados e o desenvolvimento de estudos próprios para o atendimento das obrigações do OBJETO, com a finalidade de subsidiar a elaboração das respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS e a participação de cada qual na LICITAÇÃO.

Considerou-seo prazo de vigência da CONCESSÃO de 20 (vinte) anos, contados à partir da DATA DA ORDEM DE INÍCIO.

Todas as projeções financeiras consideraram a moeda corrente do Brasil, o Real (R$), e foram expressas em valores constantes, ou seja, não consideraram o efeito da inflação nos valores e estimativas apresentados.

6.1	Modelo de Investimento

6.1.1	Capex

A estimativa dos montantes de investimentos necessários na CONCESSÃO considerou as intervenções apontadas nesse estudo - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, do CONTRATO.

Os montantes de investimentos necessários foram estimados em R$ 690.948,05 (seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) conforme detalhado no Projeto Básico - ORÇAMENTO REFERENCIAL DE REESTRURAÇÃO FÍSICA DO COMPLEXO CULTURAL E TURÍSTICO, ambos deste.

Não houve a necessidade de buscar investimentos com terceiros, dispensando taxa de juros, e ou outros fatores, na utilização de capital de terceiros, para onerar o empreendimento.

Os investimentos em restruturação física do Espaço cultural foram previstos para acontecer em até 06 meses, bem como os investimentos para a readequação física. Os valores estimados de investimentos estão apresentados na tabela abaixo:

Tabela 1 – Investimentos totais

| Item | Descrição do item | Prazoestimado | Valor estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestrutura (concessionária) | 6 meses | R$ 690.948,05 |
|  |  | Total | R$ 690.948,05 |

A SUBVENÇÃO, do parceiro público ao parceiro privado, referente ao investimento, deverá ocorrer mensalmente, no período de 06 meses, em parcelas iguais, previstas nesse estudo, na tabela acima.

6.1.2	Depreciação

A depreciação é realizada dentro do prazo da CONCESSÃO, seguindo as normas contábeis aplicáveis.

6.2	Modelo de Receita

    - Receitas

Foram estipulados dois grupos de receitas para a CONCESSÃO:

- CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: montante a ser pago mensalmente atraves do percentual determinado por 25% (vinte e cinco por cento), pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em decorrência da execução do OBJETO do CONTRATO, calculada nos termos do Anexo do Contrato - Mecanismo de Pagamento de Contraprestação na modalidade concessão patrocinada.

- RECEITAS ACESSÓRIAS: receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONÁRIA em razão da EXPLORAÇÃO COMERCIAL dos EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, de acordo com o determinado na Lei das Concessões.

- RECEITA BRUTA: receita percebida pela CONCESSIONÁRIA em razão da EXPLORAÇÃO COMERCIAL do EMPREENDIMENTO, através de taxa fixa para visitação dos atrativos de acordo com os valores estabelecidos pelo município.

    - Contraprestação Mensal Efetiva percentual referente 25% (vinte e cinco por cento) do custo da operação.

A receita mensal advinda da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA foi calculada a partir da fórmula de cálculo prevista por estimativa de preço no mercado - Mecanismo de Pagamento de Contraprestação e dos seguintes fatores e valores:

A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA DE 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) provisionando assim, CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁIA ANUAL DE R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Previstas a partir do 7º mês, após o desembolso do investimento para restruturação, reforma e início das atividades;

    - Receitas acessórias

O modelo de negócios previsto é o de locação das lojas que será alugado com a finalidade de transformer em restaurante e bar (comercio alimentício e de bebidas, para os turistas) para a implantação, por terceiros, de empreendimentos para exploração comercial.

Foi estimado o início das receitas de locação para o 7º (setimo) mês da CONCESSÃO, 01 mês após o término das obras de restruturação.

Sendo, 25% (vinte e cinco por cento) por contraprestação pecuniária por percentual referente à concessão patrocinada, pagos pelo Setor Público ao Parceiro privado e 75% (setenta e cinco por cento) através do somatório de receitas por exploração da área pelo parceiro privado.

Os valores mensais estimados de receitas estão apresentados na tabela abaixo:

Tabela 2

| Item | Descrição | Valor mensal | Valor Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locação loja/Espaço de Alimentação | 1.200,00 | 14.400,00 |
| 2 | Publicidade | 4.166,66 | 50.000,00 |

    - Receita Bruta Concessão

O modelo de negócios previsto é de cobrança de taxa de usuários que será cobrado através de guichê, disponibilizados no espaço físico do atrativo, com a finalidade de cobrar taxa de usuários (turistas e visitantes), que será denominada como receita bruta, oriunda do empreendimento através de exploração comercial.

Sendo, 25% (vinte e cinco por cento) por contraprestação pecuniária por percentual referente à Concessão Patrocinada, pagos pelo Setor Público ao Parceiro privado e 75% (setenta e cinco por cento) através do somatório de receita bruta por exploração da área paga por taxa de usuário ao parceiro privado.

Os valores mensais estimados de receitas estão apresentados na tabela abaixo:

Tabela3

| Item | Descrição | Valor da taxa | Quantitativo usuário mês estimado – 7.166 usuários | Estimativa Mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taxa cobrada ao usuário – Atrativo Maria Fumaça | R$ 21,00 | 30% | R$ 97.165,82 |
| 1.1 | Meia | R$ 10,50 | 60% |  |
| 1.2 | Idoso | R$ 7,50 | 10% |  |
| 2 | Taxa cobrada ao usuário – atrativo Avião do Metaverso | R$ 21,00 | 30% | R$ 97.165,82 |
| 2.1 | Meia | R$ 10,50 | 60% |  |
| 2.2 | Idoso | R$ 7,50 | 10% |  |
| 3 | Taxa cobrada ao usuário – atrativo Trem de Gelo | R$ 21,00 | 30% | R$ 97.165,82 |
| 3.1 | Meia | R$ 10,50 | 60% |  |
| 3.2 | Idoso | R$ 7,50 | 10% |  |
| 4 | Taxa cobrada ao usuário – atrativo Casa dos Sonhos | R$ 21,00 | 30% | R$ 97.165,82 |
| 4.1 | Meia | R$ 10,50 | 60% |  |
| 4.2 | Idoso | R$ 7,50 | 10% |  |

6.2.5	Receita Total da Concessão

A receita total projetada para a CONCESSÃO é calculada pelo somatório das duas linhas de receita consideradas no modelo e pode ser calculado com base na equação a seguir:

RTt= Contraprestação + RAcessória + RBruta

Em que:

- RTt: é a receita total;

- R Contraprestação:é a receita da contra prestação;

- RAcessória: é a receita acessória;

- Rb Bruta: é a receita cobrada através de taxa fixa direta aos usuários.

A alíquota para o compartilhamento de receitas acessórias é de 3% (três por cento) e de receita bruta é de 72% (setenta e dois por cento), consideradas neste Plano de Negócios de Referência, conforme montante de receitas total anual arrecada pela concessionária.

  - Modelo de Custos e Despesas

6.3.1	Custos e despesas para Concessão

Foi considerado o valor da concessão de R$ 12.690.948,05 (doze milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) relativos ao investimento da Concessionária mais a Contraprestação Efetiva Mensal a ser desembolsada pelo município.

Foram considerados custos de seguro de 1% (um por cento) sobre o valor a ser mantido em GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Os custos e despesas operacionais relativos à operaçionalização, gestão, manutenção, restruturação e readequação fisica, do Complexo Cultural e Turístico de Ipiabas, foram estimados conforme tabela abaixo:

Tabela 4

| Item | Descrição | Quantidade | Despesase custos operacionais da concessão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Custo Variável | 20 anos | R$ 1.613.962,15 |
| 2 | Custo fixo | 20 anos | R$ 36.871.976,74 |
| 3 | Tributos e outros diversos | 20 anos | R$ 9.615.377,25 |

6.3.2	 Tributos

O regime tributário utilizado foi o do lucro presumido.

A alíquota de PIS/COFINS (Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) utilizada foi de 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento) da receita total.

A alíquota de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) foram de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, aplicadas sobre o lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) da receita total.

A alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) utilizada foi de 5% (cinco por cento) e incidiu sobre a parcela estimada da Contraprestação Mensal Efetiva referente aos investimentos em requalificação e construção.

  - Da Gratuidade

A gratuidade à visitação aos atrativos (locomotiva, trem de prata, área de lazer casa dos sonhos e avião temáticos) do complexo turístico e cultural será oportunizada aos usuários inscritos na rede municipal de Ensino Fundamental e Médio, asilos, e demais projetos sociais, organizados e autorizados pela Prefeitura Municipal de Barra do Piraí-RJ.

Os agendamentos serão solicitados e formalizados previamente, ato contínuo, verificada a disponilidade do espaço, a Concessionária disponibilizará os agendamentos à administração pública.

Todos os custos acima descritos, estão disiponíveis na planeload em excel, que acompanha esse estudo, como anexo.

  - Taxa de Retorno

Incontáveis são os termos presentes no universo dos investimentos. E dentre eles, as taxas de retorno se revelam como um termo de bastante relevância. E isso ocorre justamente porque essa taxa demonstra a percentagem, de maneira direta, do resultado de um investimento em um intervalo de tempo específico.

Todo investimento, não importa em que seja, tem como premissa fundamental abrir mão do consumo presente em troca de mais consumo no futuro. Ou seja, para cada R$ 1,00 (um real) investido, o investidor espera conseguir mais do que isso ao final do investimento. Assim, as taxas de retorno representam o ganho ou perda em termos percentuais durante uma janela temporal específica no empreendimento.

É fundamental medir o desempenho de uma carteira de investimentos. Afinal, o objetivo de qualquer investimento em renda variável é gerar ganhos acima da renda fixa e também acima da inflação.

A fórmula matemática para o cálculo da rentabilidade real então seria a demonstrada abaixo:

(1 + rendimentos) / (1 + inflação) – 1.

Balizada pela referência SELIC de 10,75% em 24/02/2022.

6.5.1	TIR: Com base no acima exposto, a TIR (taxa de retorno) nada mais é do que uma modalidade de taxa de retorno (interno) que torna o valor presente das saídas de caixa igual ao valor presente das entradas de caixa.

A TIR é calculada para um VPL que seja igual a zero, onde a análise do investimento para valores atuais não apresenta lucro nem prejuízo.

O cálculo é feito somando cada entrada do fluxo de caixa menos o investimento inicial, igualando à fórmula a zero. A TIR é representada como uma incógnita na fórmula:

- FCi = fluxos de caixa do período

- i = período de cada investimento

- N = período final do investimento

Com esta fórmula obtemos cada um dos fluxos de caixa atualizado, para todos os períodos, com o investimento inicial e fluxos negativos.

CAPÍTULO III

7	FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

7.1	Aspectos Legais

O adequado desenvolvimento do turismo cultural depende da observância de questões legais relacionadas aos atrativos turísticos e ao patrimônio, ao território, e prestação de serviços dentre outras.

Trata-se de dispositivos que orientam as ações, estruturam procedimentos, e ordenam o território, considerando os anseios e as necessidades da população brasileira. Como dispostos na fundamentação jurídica.

No que se refere aos aspectos legais diretamente direcionados a cultura, dado que o patrimônio cultural é o principal atrativo do turismo cultural, é fundamental a gestão integrada das atividades envolvidas.

A constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, estabelece que patrimônio cultural brasileiro é composto por bens de natureza material e imaterial e dispõe sobre sua proteção e promoção e; respectivos instrumentos, tais como, inventários, registros, vigilâncias, tombamentose desapropriação, remetendo a lei definir punição por danos e ameaças a sua integridade. O Instituto de patrimônio Histórico e artístico nacional – IPHAN é o organismo federal responsável pela proteção do patrimônio material e imaterial. O patrimônio material e protegido por instrumento legal chamado tombamento, e o imaterial, por registro.

Esses dois instrumentos, tem seus decretos citados na fundamentação legal desse estudo.

7.1.1	Fundamentação legal

- Constituição Federal de 1988: capítulo III da educação, da Cultura e do desporto, Seção II da cultura, dispoe sobre o papel do estado em relação à cultura e o que constitui o patrimonio cultural brasileiro;

Art. 216.	Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I -  	as formas de expressão;

II -  	os modos de criar, fazer e viver;

III - 	as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - 	as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V -	os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º	O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º	Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º 	A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º 	Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º 	Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

- Lei nº 6513/77 e Decreto nº 86176/1981, dispoe sobre a criação de areas especiais e de locais de interesse Turístico. Em função da existencia de bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao artigo 2º da lei nº 4.132/62, altera a redação e acrescenta dispositivo à lei nº 4.717/65; e dá outras providências.

- Decreto nº 80.978/77, promulga a convenção relativa a proteção do patrimonio mundial, cultural e Natural, de 1972.

- O Instituto do PatrimonioHistoricoe ArtisticoNacional, desde o ano de sua criação, baseia-se em legislação especifica para gestao dos bens culturais nacionais tombados, representativos de diversos segmentos da cultura brasileira. A legislação esta descrita no decreto nº 2, que cria o instituto do tombamento, na lei de arqueologia nº 3.924/61; nas atribuições contidas na CF – artigo 215 e 216; no decreto nº 3551/00, sobre o registro de bens culturais de natureza immaterial; nas normas sobre a entrada e saida de obras de arte do país; e o decreto nº 5040/04, que aprova a estrutura regimental do Instituto; dentre outros. Além da legislação nacional específica, a preservação de bens culturais é orientada por cartas, declarações e tratados Nacionais e Internacionais, alem de outros instrumentos legais, tais como as legislações: Ambiental e de arquiologia, entre outras (www.iphan.gov.br). Dentre essas, destacam-se:

- Decreto nº 25/37, conceitua a organização a proteção do patrimônio historicoe artístico nacional e dispõe sobre tombamento;

- Decreto nº 3.551/00, institui o registro de bens culturais de natureza immaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e cria o programa Nacional do Patrimonio Imaterial;

- Lei nº 8.392/91, que declara os acervos documentais dos presidents da republica pertencentes ao patrimonio cultural brasileiro, dispondo sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos Presidentes da Republica, e dá outras providencias;

- Estatudo das cidades (lei 10.257/01) regulamenta os instrumentos disponiveispara a implementação da politica de desenvolvimento urbano pelo poder publico municipal. Entre as diretrizes do Estatuto está a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construido, do patrimonio cultural, historio, artistico, paisagistico e arquiológico. Dentre os instrumentos, destaque para o tombamento e para o plano director, que engloba o território do municipio, como um todo, sendo o instrumento basico da politica de desenvolvimento e expansão urbana;

- Lei nº 3924/61 – dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, sua proteção, posse e salvaguarda;

- Os quilombolas e os indigenas têm direito as terras em que vivem (artigo 231 da CFB de 1988), isto é particularmente relevante para o turismo étnico, que podem acontecer nessas áreas.

Na prática, é a Fundação Cultural dos Palmares, órgão ligado ao Ministério da Cultura, que faz o levantamento e reconhecimento das áreas dos Quilombolas (Portaria 40/00, que estabelece as normas que regerão os trabalhos para a identificação, reconhecimento e delimitação e demarcação das auto denominadas “Terras de Pretos”, “Comunidades Negras” “Mocambos”, “quilombo”, dentre outras denominaçõescongeners). Já as áreas dos povos indígenas estão relacionados a FUNAI, que é ligado ao Ministério da justiça;

- Lei nº 8.318/1991, querestabelece princípios da lei 7505/86, que institui o programa nacional de Apoio a Cultura – PRONAC e dá outras providencias;

- Decreto nº 5761/06, que regulamenta a lei 8318/91, estabelece a sistematica de execução do PRONAC, e dá outras providencias. Ressalta-se que o apoio a projetos culturais, seja pelo Fundo Nacional da Cultura, seja pelo Mecenato ou pelo Fundo de Investimento Cultural e Artístico, terá interesse a atividade turistica, principalmente, quando voltados ao fomento à produção cultural e artísticae à preservação e difusão do patrimonio artístico e cultural e histórico;

- Legislação Ambiental (SISNAMA) Lei Fderal nº 6.938/1981;

- Lei Federal nº 9.605/98 – “lei de crimes ambientais”;

- Lei Federal nº 8666/93;

- Lei Federal nº 11079/2004;

- Decreto nº7746/12, regulamenta o artigo 3º da lei federal nº 8666/93, quanto o estabecimento de critérios e práticas para promoção do desenvolvimento sustentável das contratações públicas federais;

- A CFB de 1988, artigo 170, inciso VI;

- Decreto federal nº 7746 de 05 de junho de 2012: Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP. (Redação dada peloDecreto nº 9.178, de 2017);

- Lei federal nº 13019 de 30 de dezembro de 2014: Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

7.2	Receita corrente líquida anual (2020)

A receita corrente líquida anual com base no exercício de 2020, foi encerrada no valor de R$ 279.818.932,66 (duzentos e setenta e nove milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).

8	CONCLUSÃO FINAL DO ESTUDO

Conclui-se através desse estudo de viabilidade para contratação publica por PPP, parceria publcio privado, com a aplicabilidade da Lei federal 11.079/2004 e lei municipal para contratações de PPP nº 2933/2017, na modalidade Concessão Patrocinada, por três motivos principais pre-determinados por lei:

- O município possui saldo da receita corrente liquida anual (referência 2020), para a contração;

- Contratação pública acima de R$ 10.000.000,00.

Sendo o critério de julgamento da proposta pelo menor valor da contraprestação pecuniária a ser paga pela Administração Pública.

Havendo alguma vedação, devido lapso temporal entre data de estudo de viabilidade e aplicabilidade do procedimento licitatório por concorrência pública para Concessão administrativa, ocasionando mudança de cenário jurídico e ou financeiro para a implatação deste projeto no município de Barra do Piraí-RJ, a administração publica poderá optar pela contratação de OSCIP – Organização de sociedade civil de interesse público, fundamentada pela legislação federal nº 9.790/1999 e o marco regulatório das OSCIP’s legislação Federal nº 13.019/2014, através do termo de fomento, com sessão pública por chamamento público para contratação da Licitante, ambos após regulamentação do ambito municipal para potencial aplicabilidade, dessa modalidade.